## Slide 1
Itération 1
Projet informatique
S5 IL
Thibaud – Antonin – Guillaume - Léo
Notes: Thibaud :
Présenter l’itération

## Slide 2: Objectifs d’itération 1
Construire une chaîne de build
Créer une SPA et mettre en place le front end
Permettre à l’utilisateur de se connecter via GitHub
Afficher un graphe de dépendances d’un package donné
Notes: Thibaud :
Présenter les objectifs

## Slide 3: La chaîne de build
Thibaud
Notes: Thibaud :

## Slide 4: Le front-end
Création de la SPA grâce à Vue.js et Webpack
Création des différentes pages : Home, My Packages et Package
A faire pour la prochaine itération :
Créer le bundle pour l’utiliser dans le projet ASP.NET
Organiser et extraire le CSS en un seul fichier grâce à Webpack
Gérer le composant Vue Connexion/Déconnexion
Antonin
Notes: Antonin :
Lire diapositive
Faire une démonstration du site

## Slide 5: La connexion avec GitHub
Guillaume
Notes: Guillaume :

## Slide 6: Le graphe de dépendances
Léo
Notes: Léo :
Lire diapositive
Faire une démonstration du graphe

## Slide 7: Vision sur l’itération 2
Objectifs majeurs :
Terminer la connexion avec GitHub
Crawl le package Code.Cake sur NuGet pour récupérer les informations et les dépendances
Mettre à jour la page Package et le graph avec les données de NuGet
Avertir l’utilisateur lors de nouvelles versions disponibles ou de conflit
Afficher les résultats d’une recherche de packages sur NuGet
Objectifs mineurs :
Afficher les informations de chaque package dans la page My Packages
Notes: Antonin :
Lire la diapositive